# 天禧概念版项目会 会议纪要

时间：10 月 18 日 14:00，参会：张伟、李娜、王强、summer。

一、项目整体计划在 11 月 15 日上线内测版本，先覆盖 PC 端。

二、本期预算确定为 30 万元，超出部分需要另行审批。

三、屏幕模组供应商最终选定华贸电子，备选为恒达科技。

会后待办：张伟负责在下周三前输出接口文档；李娜负责联系华贸电子确认样品时间；王强负责提交预算审批流程。